**Fecha**: 26/04/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Se realizó el día 21/04/22 la reunión con el cliente, en la cual se le presentó la ppt del proyecto, siendo la misma aprobada.
* Se armó el tablero kanban en trello para poder realizar un seguimiento del proyecto, sprint por sprint.
* Se definieron las entidades con sus atributos. Se empezó a trabajar en el login de la webApp y de la app mobile.
* Definición de servicios de Fiware a consumir.

**Pendiente**:

* Definir próxima reunión con el cliente para presentarle las entidades y realizar algún ajuste respecto al alcance de las mismas.
* Reunión técnica con el equipo de desarrollo del cliente para tener introducción a fiware.

**Fecha**: 30/04/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Se realizó el día 05/04/22 la reunión con el docente de la cátedra en el cual se presentó el cronograma del proyecto.
* Se acordó una organización para el proyecto.

**Pendiente**:

* Firmar el Alcance del proyecto
* Pactar próxima reunión con el cliente para mostrar avance.

**Fecha**: 08/05/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Firmado el alcance del proyecto.
* Se creó el backend server con los endPoints
* Se termino el caso de uso ABM Point Of Interest
* Se termino el caso de uso de Category
* Se termino el caso de uso de Suggestions

**Pendiente**:

* Pactar próxima reunión, lunes o martes mas tardar
* Caso de uso Register con fiware
* Caso de uso Login con fiware
* Deploy en Heroku

**Fecha**: 17/05/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Se deployo en Heroku
* Se pacto reunión para el viernes 16hs con el cliente

**Pendiente**:

* Caso de uso Register con fiware
* Caso de uso Login con fiware

**Fecha**: 27/05/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

-Se pacto reunión para el viernes 16hs con el cliente

- Caso de uso Register con fiware

**Pendiente**:

* Caso de uso Login con fiware

**Fecha**: 04/06/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Caso de uso Login con fiware

**Pendiente**:

* Finalizar crud de usuarios
* rework smart models
* repotes

**Fecha**: 12/06/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Finalizado crud de usuarios
* Finalizado integracion con Fiware-Orion

**Pendiente**:

* Integracion smart models (orion)
* repotes

**Fecha**: 17/06/2022

**Autor**: Mariano Pagani

**Descripción**:

* Integracion smart models (orion)
* repote